CRONOGRAMA (CRO)

Sistema de Gerenciamento de Pet Shop

| Disciplina | Engenharia de Software I |
| --- | --- |
| Projeto | Sistema Pet Shop |
| Versão | 1.0 |
| Data | 30/05/2026 |

# 1. Introdução

Este documento tem o cronograma planejado para o desenvolver nosso Sistema de Gerenciamento de Pet Shop, organizado em 3 releases. Para cada release, são listadas as atividades, responsáveis, datas estimadas e status.

# 2. Visão Geral das Releases

| Release | Atividades Principais | Semana Estimada | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Release 00 | DRE, EST, CRO | Semana 1 | Em andamento |
| Release 01 | CRUDES Cliente + Funcionário | Semana 2 | Planejado |
| Release 02 | CRUDES Pet + Serviço | Semana 3 | Planejado |
| Release 03 | CRUDES Agendamento + Produto + Relatórios | Semana 4 | Planejado |

# 3. Cronograma Detalhado por Release

## 3.1 Release 00 — Documentação

| # | Atividade | Horas Est. | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir escopo e entidades do sistema | 2h | Semana 1 | Concluído |
| 2 | Elaborar DRE (todos os RFS) | 6h | Semana 1 | Concluído |
| 3 | Elaborar Estimativa de Tamanho (EST) | 2h | Semana 1 | Concluído |
| 4 | Elaborar Cronograma (CRO) | 2h | Semana 1 | Concluído |
| 5 | Criar Baseline (Tag) no repositório | 1h | Semana 1 | Concluído |
| 6 | Revisão e entrega dos documentos | 1h | Semana 1 | Pendente |

## 3.2 Release 01 — Cliente e Funcionário

| # | Atividade | Horas Est. | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelagem do banco de dados (Cliente, Funcionário) | 3h | Semana 2 | Planejado |
| 2 | Implementação CRUDES de Cliente (RFS01-RFS04) | 12h | Semana 2 | Planejado |
| 3 | Implementação CRUDES de Funcionário (RFS05-RFS08) | 12h | Semana 2 | Planejado |
| 4 | Testes automatizados com Selenium | 4h | Semana 2 | Planejado |
| 5 | Atualizar DRE e Cronograma | 1h | Semana 2 | Planejado |
| 6 | Commits na Branch + Baseline (Tag) | 1h | Semana 2 | Planejado |
| 7 | Apresentação da Release 01 | 1h | Semana 2 | Planejado |

## 3.3 Release 02 — Pet e Serviço

| # | Atividade | Horas Est. | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelagem do banco de dados (Pet, Serviço) | 3h | Semana 3 | Planejado |
| 2 | Implementação CRUDES de Pet (RFS09-RFS12) | 14h | Semana 3 | Planejado |
| 3 | Implementação CRUDES de Serviço (RFS13-RFS16) | 12h | Semana 3 | Planejado |
| 4 | Testes automatizados com Selenium | 4h | Semana 3 | Planejado |
| 5 | Atualizar DRE e Cronograma | 1h | Semana 3 | Planejado |
| 6 | Commits na Branch + Baseline (Tag) | 1h | Semana 3 | Planejado |
| 7 | Apresentação da Release 02 | 1h | Semana 3 | Planejado |

## 3.4 Release 03 — Agendamento, Produto e Relatórios

| # | Atividade | Horas Est. | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelagem do banco de dados (Agendamento, Produto) | 3h | Semana 4 | Planejado |
| 2 | Implementação CRUDES de Agendamento (RFS17-RFS20) | 20h | Semana 4 | Planejado |
| 3 | Implementação CRUDES de Produto (RFS21-RFS24) | 12h | Semana 4 | Planejado |
| 4 | Implementação dos Relatórios (RFS25-RFS26) | 16h | Semana 4 | Planejado |
| 5 | Testes automatizados com Selenium | 6h | Semana 4 | Planejado |
| 6 | Atualizar DRE e Cronograma | 1h | Semana 4 | Planejado |
| 7 | Commits na Branch + Baseline (Tag) | 1h | Semana 4 | Planejado |
| 8 | Apresentação da Release 03 (Final) | 1h | Semana 4 | Planejado |

# 4. Resumo de Esforço

| Release | Horas Estimadas | Semana |
| --- | --- | --- |
| Release 00 | 14h | Semana 1 |
| Release 01 | 34h | Semana 2 |
| Release 02 | 36h | Semana 3 |
| Release 03 | 60h | Semana 4 |
| TOTAL | 144h | 4 semanas |